

|  |
| --- |
| Plano de gerenciamento de projeto |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do projeto: | Site de compra virtual de uma petshop. |

1. Introdução

|  |
| --- |
| Nos últimos anos analisamos que as compras na web vêm crescendo muito ultimamente, e percebemos que surgiu uma grande oportunidade no ramo de vendas na internet, e resolvemos criar o nosso próprio negócio, desenvolvendo um site para comercialização de produtos para animais domésticos.  Nós da 4 Patas Petshop temos o compromisso de fornecer para nosso consumidores produtos de qualidade para nossos clientes. |

2. Objetivo

|  |
| --- |
| Este projeto tem como objetivo a implantação de um site de vendas para web focado na comercialização de alimentos e outros para animais domésticos. |

3. Declaração do escopo

|  |
| --- |
| O escopo do projeto engloba as entregas entendidas como necessárias para a devida implantação e operacionalização do site de vendas web. Neste contexto, destacam-se o modelo operacional e a metodologia de gerenciamento de projetos e cada uma das entregas do projeto. |

4. Premissas

|  |
| --- |
| -Utilização de melhores práticas de gestão de projetos como preconizadas pelo PMI;  -Existe o devido patrocínio para a realização das atividades propostas neste plano;  -A equipe do projeto está devidamente motivada; |

5. Restrições

|  |
| --- |
| -A equipe alocada para este projeto participará até o encerramento do mesmo;  -O tempo de dedicação para o projeto é de 5 horas semanais. |

6. Lista de marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marco | Descrição | Data |
| Revisão dos documentos dos projetos | Seleção de uma aula de gestão de projetos para auxiliar e revisar os documentos e entregáveis produzidos | 25/05/2016 |
| Reunião informal | Discutimos o planejamento do projeto | 26/05/2016 |
| Entrega da documentação | Entrega de todos os documentos e artefatos produzidos | 08/06/2016 |

7. Linha de base de custo

|  |
| --- |
| A linha de base de custos não será desenvolvida o programa PDDP, devido ao propósito acadêmico do programa. |

8. Plano de recursos humanos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Função | E-mail |
| Welder Maurício de Souza | Gerente de Programa | Welder946@gmail.com |
| Dhiego Henrique Silva de assunção | Gerente de projeto | Dhiego\_h@hotmail.com |
| Acelino Fernandes da Silva Neto | Equipe do projeto | celticfolkmetal@hotmail.com |
| Ruan Damas de Lima | Equipe do projeto | ruandamasdelima@gmail.com |
| Simone Antunes | Equipe do projeto | S.antunesi@outlook.com |
| Jesse de oliveira Abreu | Equipe do projeto | Xjesse305@gmail.com |
| Pablo Araújo Torres | Equipe do projeto | Fjb2008@hotmail.com |

9. Plano de comunicação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de comunicação | Descrição | Frequência | Formato | Participantes | Entregável | Dono |
| Entrega de Documentos | Email Entrega de Documentos | Quando Necessário | Email | Gerente do Projeto | ------------- | Gerente do Programa |
| Avisos | Email Avisos | Quando Necessário | Email | Gerente do Projeto | ------------- | Gerente do Programa |
| Documentos (Exemplos) | Email Documentos e Planos | Quando Necessário | Email | Gerente do Projeto | Planos e Documentos | Gerente do Programa |
| Conversa informal | Conversa entre a equipe | Quando Necessário | mensagens | Equipe do projeto | ------------- | Gerente de projeto |
|  |  |  |  |  |  |  |

14. Plano de gerenciamento de riscos

|  |
| --- |
| O Plano de gerenciamento de riscos não se aplica ao programa PDDP devido ao propósito acadêmico do programa. |

14.1 REGISTROS DE RISCOS

|  |
| --- |
| Não há registro de riscos anexados ao plano de programa. |

15 Planos de gerenciamento de aquisições

|  |
| --- |
| O Plano de gerenciamento de aquisições não será desenvolvido neste programa devido às características acadêmicas do programa (projeto). |

16 planos de gerenciamento de custos

|  |
| --- |
| O Plano de gerenciamento de custos não será desenvolvido neste programa devido as características acadêmicas do programa (projeto). |

17 Planos de gerenciamento de qualidade

|  |
| --- |
| O Plano de gerenciamento da qualidade não se aplica ao programa PDDP devido ao propósito acadêmico do programa. |

18. Calendário de recursos

|  |
| --- |
| Este documento não será desenvolvido no programa PDDP, já que o gerenciamento dos recursos é responsabilidade de cada equipe participante do programa. |